государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций –
 Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и  
молодежной политики Чувашской Республики

Дисциплина, МДК

МДК 09.02 Оптимизация

веб-приложений

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка, продвижение и оптимизация

интернет-магазина компьютерных игр

КП.Ир1-18.08.МДК.09.02.00.ПЗ

Выполнил студент    4      курса, группы  Ир1-18

Казанцев Н.Ф.

(Фамилия И. О.)

(подпись)			 (чч.мм.гггг)

Преподаватель            Федорова Л.В.

(Фамилия И. О.)

Защищен

(чч.мм.гггг)

с оценкой

Подпись				Федорова Л.В.

(подпись)                  (расшифровка подписи)

2022

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КП.Ир1-18.08.МДК.09.02.00.ПЗ

Разраб.

Казанцев Н.Ф.

Разработка, продвижение и оптимизация интернет-магазина компьютерных игр

Лит.

Листов

52

МЦК – ЧЭМК

Пров.

Федорова Л.В.

Реценз.

Н.контр.

Утв.

.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1 Аналитическая часть	5

1.1 Анализ предметной области	5

1.2 Составление портрета целевой аудитории	8

1.3 Анализ конкурентов	8

1.4 Выбор программного обеспечения для разработки проекта	8

2 Конструкторская часть	10

2.1 Разработка структуры проекта	10

2.3 Сбор семантического ядра	11

2.2 Прототипирование проекта	12

2.3 Создание макета дизайна проекта	13

3 Технологическая часть	14

3.1 Техническая реализация проекта	14

3.2 Оптимизация проекта	15

3.3 Тестирование проекта	16

3.4 Продвижение проекта	17

Заключение	18

Список использованных источников	19

Приложение А – Техническое задание по проекту	20

ВВЕДЕНИЕ

Компьютерные игры – это компьютерные программы, предназначенные для организации игрового процесса человека с компьютером или другими людьми. Как правило, в компьютерных играх игровая ситуация воспроизводится на экране дисплея или телевизора с использованием звуковой аппаратуры. Игры классифицируются по жанру, количеству игроков и способу их взаимодействия, визуальному представлению и платформе.

Актуальность проекта обусловлена все увеличивающимся рынком компьютерных игр. Игры прочно вошли в жизнь, став важной частью досуга для нынешних поколений.  В связи с этим растет спрос на компьютерные игры. Для людей, ограниченных в средствах, цены на игры в официальных магазинах могут показаться слишком высокими. Поэтому создание интернет-магазина ключей компьютерных игр по более низким ценам являются выгодным решением.

Цель проекта – разработка и SEO-оптимизация сайта интернет-магазина компьютерных игр.

Для достижения поставленной в курсовой работе цели решались следующие задачи:

- анализ предметной области,

- составление портрета целевой аудитории,

- анализ рынка программных продуктов,

- выбор программных средств для разработки сайта,

- разработка структуры и прототипирование сайта,

- сбор семантического ядра,

- создание макета дизайна сайта,

- оптимизация и продвижения сайта,

- техническая реализация и тестирование сайта.

Объектом курсового проекта является компьютерные игры. Предмет – сайт интернет-магазина компьютерных игр.

1 Аналитическая часть

1.1 Анализ предметной области

Предметная область – предоставление возможности покупки ключа активации игры.

Сайт должен предоставлять пользователю информацию об игре и возможность её купить. Поиск игр осуществляется с помощью фильтрации произведений на странице каталога или с помощью поисковика.

1.2 Составление портрета целевой аудитории

Выделим общие характеристики для всех типов целевой аудитории. География – Россия; возраст – 16-35 лет;

1.3 Анализ конкурентов

В качестве конкурентов для анализа были выбраны сайты Zaka-Zaka, GabeStore, SteamPay.

Рассмотрим сайт Zaka-Zaka [1], главный экран которого представлен на рисунке 1.4. В шапке находятся логотип и меню с переходом на страницы каталога, FAQ, личного кабинета и корзины.

Рисунок 1.4 – Zaka-Zaka

Цвета оформления подобраны хорошо, имеется акцент на интерактивные элементы, игры, на которые имеется скидка, легко распознаются среди других. Имеется виджет с последними новостями группы VK. Также имеется также чат с ботом технический поддержки. Чат и карта сайта на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Чат и карта сайта

Далее рассмотрим сайт GabeStore [2], главная страница которого изображена на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – GabeStore

В шапке страницы расположены логотип, ссылки на страницы каталога, личного кабинета, избранного и корзины, а также поиск. На экране имеется два слайдера. Первый меняет фоновое изображение и основные скидки. Второй же меняет ряд из трех популярных игр на следующий.

Также на сайте имеется свой блог с комментариями и разделением по категории. Новые записи блога на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Новые записи

Далее рассмотрим сайт SteamPay [3], главная страница которого изображена на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – SteamPay

В шапке расположены логотип, меню, ссылки на страницы каталога, поиска и корзины. В слайдере представлены скидки на игры. Цвета приятные и акцентируют внимание на игры, имеющие скидку.

Сайт имеет свой собственный скролл. Также сайт имеет чат с ботом технической поддержки того же разработчика, что и на Zaka-Zaka. Скролл и чат на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 – SteamPay

1.4 Выбор программных средств для разработки проекта

Краткая характеристика и описание возможностей выбранных средств для работы над проектом

2 Конструкторская часть

2.1 Разработка структуры проекта

Перейдем к созданию структуры интернет-магазина. Она должен предоставлять информацию о играх и заинтересовывать в них клиента.

Структура сайта — это схема размещения его основных разделов и страниц относительно друг друга. Это план-схема, которая показывает, каким образом строится сайт, логическая связка его страниц. Для создания карты сайта был использован сервис XMind [6]. Карта представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Карта сайта

На главной странице имеется слайдер, навигация и игры, распределенные на три раздела.

На странице каталога имеются фильтры по скидкам, цене и жанру. Карточки с играми должны располагаться по порядку, указанному в сортировке.

Страница игры предоставляет следующие информацию о игре: её издатель, разработчик, краткое описание, полное описание, скриншоты игры, минимальные и рекомендуемые системные требования. Также имеется ценник с возможностью добавления игры в корзину.

2.2 Сбор семантического ядра

Следующим важным этапом разработки сайта является определение семантики, при правильном составлении которой сайт будет хорошо ранжироваться и привлекать поситителей.

Семантическое ядро (или семантика) сайта [7] – это список ключевых слов и словосочетаний, предназначенных для привлечения на сайт посетителей, которые применяются для SEO-продвижения сайта. Запросы в семантическом ядре разделяется по частотности, конкуренции и коммерческой составляющей, семантика позволяет понять распределение поискового спроса и сформировать правильную для продвижения структуру сайта.

Семантическое ядро применяется для:

- проработка структуры сайта – ядро позволяет определить иерархию страниц и сформировать структуру, которая необходима для упрощения работы с сайтом пользователям и поисковым роботам.

- продвижение страниц в топ поиска – семантическое ядро позволяет оптимизировать каждую страницу под конкретный поисковый запрос, что требуется для корректного ранжирования сайта в поисковой сети.

- составление контент-плана – собранные ключи используются для создания матрицы контента, что позволяет определить направленность, тему и задачи, представляемые к контенту на сайте.

- создание перелинковки на сайте – семантическая база после кластеризации упрощает настройку перелинковки страниц, которая необходима для распределения ссылочного веса и создания удобной навигации.

- настройка контекстной рекламы – в дальнейшем оптимизированное семантическое ядро веб-сайта может использоваться для запуска ррс-рекламы, позволяющей получить дополнительный охват и трафик.

В процесс сбора семантики сайта входит выбор ключевых слов. Они подбираются путём анализа услуг или товаров компании, анализа статистики запросов, статистики сайта, содержимого конкурирующих сайтов и сезонности употребления поисковых запросов. Состав семантического ядра должен максимально соответствовать представлениям целевых посетителей сайта о той информации, которая на нём должна присутствовать.

Запросы важно поделить на кластеры. Кластеризация – это ручная группировка поисковых запросов на основе поисковой выдачи. Если поисковая система находит одни и те же документы по поисковым запросам и количество таких совпадений соответствует степени группировки – такие запросы объединяются в группы. Под каждую группу создается целевая страница для упоминания всех поисковых запросов из группы на одной странице.

Определим базовые ключи, для интернет-магазина компьютерных игр это будут «игры», «компьютерные игры», «игры купить», «игры ключи», «игры магазин».

Расширим семантическое ядро с помощью сервиса Wordstat [8] и исключим лишние запроса. Скриншот работы с Wordstat и результат на рисунках 2.2-2.3.

Рисунок 2.2 – Wordstat

Рисунок 2.3 – Результат

2.3 Прототипирование проекта

Следующий этап – прототипирование, описывающее блоки контента страницы с помощью схем.

Прототип — это схематическое изображение отдельной страницы или сайта в целом. Прототипирование — это процесс создания таких схем, один из первых шагов в разработке и первый этап визуализации будущего проекта.

Для интернет-магазина игр был созданы прототип главной, каталога и игры, изображенные на рисунках 2.4-2.6

Рисунок 2.4 – Главная

Рисунок 2.5 – Каталог

Рисунок 2.6 – Игра

Рассмотрим блоки главной страницы:

- слайдер – слайдер с выгодными предложениями по играм;

- каталог – игры, разделенные на три раздела: новые, предзаказы, популярное;

- виджет – виджет группы интернет-магазина ВК.

Блоки каталога:

- сортировка – сортировка игры по ценам, названию, скидке в порядке возрастания или убывания;

- фильтр – фильтр игр по цене, жанру и скидке;

- каталог – отфильтрованные игры в порядке, указанном сортировкой.

Блоки игры:

- слайдер – слайдер со скриншотами игры;

- краткое описание – аннотация к игре, её разработчик и издатель;

- покупка – карточка с ценой, скидкой и кнопкой добавления игры в корзину;

- полное описание – описание геймплейных особенностей и сюжета;

- системные требования – минимальные и рекомендуемые системные требования игры.

Также был создан прототип взаимодействия со страницей, представленный на рисунке 2.7

Рисунок 2.7 – Прототип взаимодействия

2.3 Создание макета дизайна проекта

Макет создавался с использованием онлайн-сервиса Figma. На начальном этапе были отрисованы основные элементы:

навигация, рисунок 2.8;

карточка игры, рисунок 2.9.

- Затем были отрисованы макеты в соответствии с прототипами страниц и с применением основных элементов. Макеты страниц на рисунках 2.10-2.12.

Рисунок 2.8 – Навигация

Рисунок 2.9 – Карточка игры

Рисунок 2.10 – Главная

Рисунок 2.11 – Каталог

Рисунок 2.12 – Игра

3 Технологическая часть

3.1 Техническая реализация проекта

Работа началась с главной страницы. Вначале был создан HTML-код шапки сайта, представленный на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – HTML-код мессенджера

Далее для слайдера и переключения системных требований был разработан JS-код, представленный на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – JS-код

Также был добавлен вывод информации об играх с базы данных. Код работы с данными на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Работа с данными

3.2 Оптимизация проекта

Создан robots.txt и sitemap.xml со следующим содержимым, рисунок 3.4.

3.3 Тестирование проекта

Текст

Описание процесса тестирования проекта на наличие ошибок

3.4 Продвижение проекта

Текст

Описание стратегии продвижения проекта на основе анализа конкурентов по различным направлениям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Текст

Заключение должно содержать итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор работы; в нем даются сведения о практической значимости работы, возможности внедрения ее результатов и дальнейших перспективах исследования темы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.	Киселев С.В. Веб-дизайн: учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / С.В.Киселев. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр "Академия", 2015. – 64 с.

2.	Федорова Т.Н. Сопровождение информационных систем: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Н. Федорова.– М.: Издательский центр "Академия", 2018.–320 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Техническое задание по проекту

Информация представлена в таблице А.1.

Таблица А.1 — Техническое задание

| Общие сведения |  |
| --- | --- |
| Назначение документа | Настоящее Техническое задание определяет требования и порядок разработки сайта интернет-магазина компьютерных игр. |
| Заказчик | Федорова Людмила Васильевна — преподаватель МЦК-ЧЭМК. |
| Исполнитель | Казанцев Николай Федорович |
| Основание для разработки сайта | Основанием для разработки сайта является техническое задание. |
| Плановые сроки начала и окончания работ по созданию сайта | Начало работ: 09.11.2021 Окончание работ: 21.02.2021 Содержание и длительность отдельных этапов работ приведены в разделе настоящего ТЗ. Сроки, состав и очередность работ являются ориентировочными и могут изменяться по согласованию с Заказчиком. |
| Порядок оформления и предъявления результатов работ | Работы по созданию сайта производятся и принимаются поэтапно. По окончании каждого из этапов работ, перечисленных в разделе настоящего ТЗ, Исполнитель представляет Заказчику соответствующие результаты и при необходимости вносятся коррективы. |
| Назначение и цели создания сайта |  |
| Назначение сайта | Сайт предназначен для продажи ключей активации компьютерных игр. |
| Цели создания сайта | Цель сайта – покупка ключей активации компьютерных игр. |
| Требования к пользователю | Для работы с сайтом от пользователей не должно требоваться специальных технических навыков, за исключением общих навыков работы с стандартным веб-браузером. |
| Требования к разграничению доступа | Информация, размещаемая на сайте, является общедоступной. Пользователи и гости могут покупать игры. Пользователи могут просматривать историю покупок и писать комментарии. Администратор может добавлять товары и редактировать описание к ним. |

Продолжение таблицы А.1

| Основные требования к сайту |  |
| --- | --- |
| Структура сайта | Сайт должен состоять из следующих разделов: - Главная; - Каталог игр; - Страница игры; - Корзина - FAQ/ЧАВО; - Страница пользователя. |
| Навигация | Пользовательский интерфейс сайта должен обеспечивать понятное представление размещенной на нем информации, быстрый и логичный переход к страницам. Навигационные элементы должны обеспечивать однозначное понимание пользователем их смысла: ссылки на страницы должны быть снабжены заголовками, условные обозначения соответствовать общепринятым. Система должна обеспечивать навигацию по всем доступным пользователю ресурсам и отображать соответствующую информацию. Меню должно представлять собой текстовый блок (список гиперссылок). При выборе какого-либо из пунктов меню пользователем должна загружаться соответствующая ему информационная страница. |
| Наполнение сайта (контент) | Наполнение информацией должно проводиться с использованием типовых шаблонов страниц сайта. В рамках разработки сайта исполнитель должен проанализировать, обработать, дополнить, исправить исходную информацию и обеспечить ее ввод в сайт. Названия файлов должны отображать содержимое контента. Графический материал должен предоставляться в формате JPG, PNG, GIF, SVG. Исполнитель должен обеспечить обработку иллюстраций для приведения их в соответствие с техническими требованиями и HTML-верстку подготовленных материалов. При сдаче сайта заказчику необходимо предоставить дополнительные материалы (исходники текстов, изображений, тестов, видео материалов и т. п.) на электронном носителе для дальнейшего сопровождения. |
| Типовые статические страницы | Типовые страницы могут изменяться, редактироваться или дополняться в программном коде сайта. Для каждой типовой статической страницы в программном коде сайта заполняются такие поля: заголовок, полный текст страницы (количество сопроводительных иллюстраций в нём не ограничено, количество символов в одной статье – не ограничено). |
| Требования к размещению файлов | Сайт должен иметь полноценную локальную версию, следовательно весь контент должен быть структурирован и находиться в соответствующих папках с проектом. |

Продолжение таблицы А.1

| Требования к дизайну |  |
| --- | --- |
| Общие требования | Стиль сайта можно описать как современный, деловой. В качестве фонового цвета рекомендуется использовать белые и черные оттенки. Оформление сайта должно оставлять ощущение краткости и простоты. Оформление должно быть информативным: хотя на сайте и должно быть довольно много графики, он должен быть удобен пользователям в плане навигации и интересен для многократного посещения. |
| Типовые навигационные и информационные элементы |  |
| Шапка сайта | Шапка сайта должна содержать логотип и название сайта, а также основное меню. Логотип является ссылкой на главную страницу сайта. |
| Основное поле контента | Основное поле контента должно располагаться в центре страницы. В этом поле отображается основное содержание выбранного раздела. Стилевое оформление материалов и их элементов (ссылок, заголовков, основного текста, изображений, форм, таблиц и т.п.) должно быть единым для всех страниц сайта. |
| Подвал | В подвале должна располагаться информация о правообладателях и карта сайта. |
| Эскизы страниц |  |
| Типовая страница | В верхней части типовой страницы должна располагаться шапка и навигационное меню сайта; центральная часть страницы представляет собой основную контентную область. В контентной области типовой страницы должен содержаться текст и, при необходимости, иллюстрации. |
| Требования к информационному обеспечению |  |
| Требования к языкам программирования | Для реализации страниц должны использоваться языки HTML5 и CSS3. Исходный код должен разрабатываться в соответствии со стандартами W3C (HTML 5.0). Для реализации интерактивных элементов клиентской части должен использоваться язык JavaScript. Для разработки серверной части будет использоваться фреймворк Yii2/Larawell |
| Требования к лингвистическому обеспечению | Сайт должен быть выполнен на русском языке. |
| Требования к программному обеспечению | Программное обеспечение клиентской части должно удовлетворять следующим требованиям: Веб-браузер: Firefox, Opera, Google, Яндекс. Включенная поддержка JavaScript |

Продолжение таблицы А.1

| Порядок контроля и приемки сайта |  |
| --- | --- |
| Виды, состав, объем и методы испытаний | Сдача-приемка выполненных работ должна осуществляться при предъявлении Исполнителем комплектов соответствующих материалов и документов. Тестирование сайта проводятся силами Исполнителя. |
| Общие требования к приемке сайта | Приемка сайта должна проводиться Исполнителем и Заказчиком. |
| Требования к составу и содержанию работ по вводу сайта в эксплуатацию | Для создания условий функционирования, при которых гарантируется соответствие создаваемого сайта требованиям настоящего Технического задания и возможность его эффективной работы, с Заказчиком должен быть проведен определенный комплекс мероприятий (проверена функциональность сайта и соответствие контента требованиям ТЗ). Передача сайта осуществляется на электронном носителе. |